# DIAGRAMA DE GANTT

Agustin Emmanuel SegoviaMaia Celeste CohenKeila Degregorio

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3

Tabla	4

Diagrama	5

# INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el diagrama de Gantt del proyecto, elaborado para proporcionar una visión clara y estructurada de las fases y actividades planificadas a lo largo del desarrollo del mismo. El diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos que permite visualizar la secuencia de actividades, sus duraciones y las fechas de inicio y finalización previstas, facilitando así el seguimiento y control del progreso del proyecto.

En este documento se detallan las principales actividades del proyecto, incluyendo la recopilación de requisitos, análisis, diseño, programación, pruebas y operaciones. Cada actividad se presenta con sus respectivas fechas de inicio, duración en días y fecha final, ofreciendo una comprensión integral del cronograma del proyecto.

El objetivo principal de esta planificación es asegurar que todas las etapas del proyecto se realicen de manera ordenada y eficiente, minimizando riesgos y asegurando que se cumplan los plazos establecidos. Este enfoque estructurado permite a los miembros del equipo y a los interesados en el proyecto tener una referencia clara de las metas y hitos a alcanzar, facilitando la coordinación y la toma de decisiones informadas a lo largo del desarrollo del proyecto.

La planificación detallada del proyecto, desde su inicio el 15 de mayo de 2024 hasta su finalización el 10 de diciembre de 2024, está ilustrada tanto en la tabla de actividades como en el diagrama de Gantt adjunto, proporcionando una herramienta visual efectiva para la gestión y el seguimiento del progreso del proyecto.

## Tabla

| NOMBRE DE ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | DURACIÓN EN DÍAS | FECHA FINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos | 15/05/2024 | 13 | 28/05/2024 |
| Análisis | 29/05/2024 | 18 | 16/06/2024 |
| Diseño | 17/06/2024 | 20 | 07/07/2024 |
| Programación | 08/07/2024 | 104 | 20/10/2024 |
| Pruebas | 20/10/2024 | 29 | 19/11/2024 |
| Operaciones | 20/11/2024 | 20 | 10/12/2024 |

- Fecha Inicio: 15 de Mayo del 2024.

- Fecha Final: 10 de Diciembre del 2024.

## Diagrama